## Slide 1
経営企画部 御中
令和8年度 業務システム刷新に向けた 現状調査および方針検討
検討報告書
2026年10月20日
情報システム部

## Slide 2
目次
1
サンプル部署
1. 本検討の概要
2
1.1. 背景・目的
3
1.2. 実施スケジュール
4
2. 現状分析
5
2.1. 課題と対応方針
6
2.2. 定量分析
7
3. 今後の進め方
8

## Slide 3
1. 本検討の概要
1.1. 背景・目的
1.2. 実施スケジュール
2
サンプル部署

## Slide 4
1. 本検討の概要
1.1. 背景・目的
現行システムの老朽化と業務の属人化を背景に、刷新方針の策定を目的として現状調査を実施した。
3
サンプル部署
背景
本検討の目的
現行システムは稼働から15年が経過し、保守期限が2028年3月に到来する
業務手順が担当者ごとに異なり、引継ぎに時間がかかっている
月次処理の約4割が手作業
データが部署ごとに分散し、横断的な分析ができない
刷新方針（To-Be）の策定
移行ロードマップの策定
概算費用と体制の見積り
出所：情報システム部 現行システム資産台帳（2026年4月時点）

## Slide 5
1. 本検討の概要
1.2. 実施スケジュール
2026年9月から12月までの4か月で、現状調査・方針策定・ロードマップ策定を行う。
4
サンプル部署
9月
10月
11月
12月
9/1
9/7
9/14
9/21
9/28
10/5
10/12
10/19
10/26
11/2
11/9
11/16
11/23
11/30
12/7
12/14
12/21
12/28
現状調査
方針策定
ロードマップ策定
業務ヒアリング
システム棚卸
To-Be業務・機能の検討
移行計画・概算費用
▲中間報告
▲最終報告

## Slide 6
現状調査
課題・方針
2. 現状分析
2.1. 課題と対応方針
ヒアリング結果から主に3つの課題が見つかったため、それぞれに対応方針を定めた。
5
サンプル部署
分類
課題
課題の内容
対応方針
業務
システム
【課題1】 手作業が多い
【課題2】 手順が属人化
【課題3】 保守期限が近い
月次集計の約4割が手作業
転記ミスが月平均3件発生
担当者ごとに手順が異なる
2028年3月に保守が終了する
集計処理をシステム化し、転記を廃止する
標準手順書を整備し、To-Be業務に反映する
2027年度中にクラウド移行を完了する

## Slide 7
2. 現状分析
2.1. 課題と対応方針（詳細）
対象業務の一覧と、月あたり工数・システム化の優先度は以下のとおり。
6
サンプル部署
No | 業務名 | 現状の課題 | 月間工数 | 優先度
1 | 売上集計 | Excelへの手転記 締め日に作業が集中 | 40h | 高
2 | 請求書発行 | 発行漏れのチェックを目視で実施 | 24h | 高
3 | 在庫照合 | 倉庫と台帳の差異の調査に時間がかかる | 16h | 中
4 | 経費精算 | 紙の領収書の回付 | 12h | 中
5 | マスタ管理 | 部署ごとにマスタが重複している | 8h | 低

## Slide 8
2. 現状分析
2.2. 定量分析
手作業工数は3年で1.4倍に増えており、売上集計が全体の約4割を占める。
7
サンプル部署
手作業工数の推移
（単位：h/月）
Chart: 
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度(見込)
手作業工数 | 72 | 81 | 92 | 100
業務別の内訳（2026年度）
Chart: 
| 売上集計 | 請求書発行 | 在庫照合 | その他
構成比 | 40 | 24 | 16 | 20
出所：各部署の業務日報から集計

## Slide 9
3. 今後の進め方
3. 今後の進め方
次年度は3つのステップで進め、2027年度末までに新システムへ移行する。
8
サンプル部署
Step1：要件定義
To-Be業務を確定する
機能・非機能要件を定義する
Step2：設計・開発
パッケージを選定する
アドオン開発は最小限にする
Step3：移行・展開
データを移行する
部署ごとに順次展開する
手作業工数の削減
40
h/月
転記ミス
0
件/月 を目標
移行完了
2028.3
保守期限まで